# Iterationsplanung

**Meilenstein 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Arbeitspakete*** | **Aufwand geschätzt(h)** | **Aufwand effektiv(h)** | **Zuständigkeit** |
| **Klassendigramm fertigstellen** | 2 | 2.5 | PM / VR / ER |
| *View Schicht designed* | 0.5 | 1 | PM |
| *Business Logic Schicht designed* | 1 | 1 | VR |
| *Persistence Schicht designed* | 0.5 | 0.5 | ER |
| **Klassen implementiert** | 12 | 5 | PM / VR / ER |
| *View Schicht implementiert* | 4 | 4 | PM |
| *Business Logic implementiert* | 4 | 1 | VR |
| *Persistence implementiert* | 4 | 1 | ER |

**Meilenstein 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Arbeitspakete*** | **Aufwand geschätzt(h)** | **Aufwand effektiv(h)** | **Zuständigkeit** |
| **Klassen implementiert** | 4 |  | VR |
| *Business Logic implementiert* | 4 | 3.5 | VR |
| **Funktionalitäten** | 8 |  | VR/PM |
| *Artikel zu Warenkorb hinzufügen* | 0.75 | 1 | VR |
| *Artikel in Warenkorb bearbeiten* | 0.75 | 1 | VR |
| *Warenkorb löschen* | 0.75 | 1 | VR |
| *Warenkorb verarbeiten/bezahlen* | 0.75 | 0.6 | PM |
| *Nachbestellungs-Nötigkeit prüfen* | 0.375 | 1 | PM |
| *Nachbestellung auslösen* | 0.375 | 0.5 | PM/VR |
| *Theme/Farben anpassen* | 0.75 | 1 | PM |
| **Test Cases testen** | 1 | 1 | ER |
| *UC-001* | 0.1 | 0.1 | ER |
| *UC-002* | 0.1 | 0.1 | ER |
| *UC-003* | 0.1 | 0.1 | ER |
| *UC-004* | 0.1 | 0.1 | ER |
| *UC-005* | 0.1 | 0.1 | ER |

**Meilenstein 4 - Projektende**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Arbeitspakete*** | **Aufwand geschätzt(h)** | **Aufwand effektiv(h)** | **Zuständigkeit** |
| **Letzte Korrekturen** | 3 | 3.5 | VR/PM/ER |
| *Klassendiagramm* | 1 | 1.5 | PM |
| *Logik feinschliff* | 2 | 2 | VR |